Sprint 1: Historias de la 1 a la 6 (6 historias)

(Enfocada en la app de escritorio web)  / Ignacio chamorro y Hans max

Review:

El cliente considero que el avance de esta primera sprint ha sido satisfactorio. Las funcionalidades entregadas cumplen con lo esperado y permiten comenzar a gestionar los pedidos de una manera más ordenada y eficiente para el. La visualización de los pedidos y su organización en una cola resultan especialmente útiles para el trabajo diario de la cafetería.

Si bien dice que durante las pruebas se detectaron algunos errores menores en la aplicación, estos no afectan de manera significativa el funcionamiento general de las funcionalidades presentadas. Se espera que estos detalles se revisen y corrijan durante el proceso de desarrollo, y que seguirá viendo nuestro avance respecto al sprint 2 enfocado más en la página web.

Además afirmo que se cumplio correctamente todos los criterios de aceptación de las historias:

Historia 1, Historia 2, Historia 3, Historia 4, Historia 5, Historia 6:

| # | ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad | Esfuerzo | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU01 | Gestión de pedidos app web | (incluye CRUD) Como vendedor, quiero recibir los pedidos en la aplicación web para comenzar a prepararlos. | Máxima (1) | 40 | El pedido aparece en la aplicación sin recargar manualmente. Se muestran productos, cantidades, total y mesa. |
| 2 | HU02 | Gestión de pedidos app web | (incluye CRUD) Como vendedor, quiero visualizar la información de cada pedido para conocer sus productos, cantidades y mesa. | Máxima (2) | 20 | Se muestra número de pedido, mesa, productos, cantidades, precios, total y estado. |
| 3 | HU03 | Gestión de pedidos app web | (incluye CRUD) Como vendedor, quiero visualizar los pedidos ordenados en una cola para saber cuál debo preparar. | Máxima (3) | 25 | Los pedidos nuevos aparecen en una cola y se ordenan según su llegada. |
| 4 | HU04 | Gestión de pedidos app web | (incluye CRUD) Como vendedor, quiero cambiar el estado de un pedido para indicar si está en preparación, listo o finalizado. | Máxima (4) | 20 | El vendedor puede cambiar el estado. Se muestran los estados En cola, En preparación, Listo y Finalizado. |
| 5 | HU05 | Gestión de pedidos app web | Como vendedor, quiero modificar un pedido para corregir errores en sus productos o cantidades. | Máxima (5) | 30 | El vendedor puede agregar, eliminar o modificar productos y cantidades. El total se actualiza. |
| 6 | HU06 | Gestión de pedidos app web | Como vendedor, quiero anular un pedido para eliminar pedidos ingresados incorrectamente. | Máxima (6) | 15 | Puede anular un pedido. Este queda identificado como anulado y deja de aparecer como pendiente. |

Relacionadas a la app de escritorio Web.

Retrospectiva:

Como equipo logramos completar todas las historias de usuario comprometidas, cumpliendo con los objetivos establecidos para la sprint y los criterios de aceptación de todas las historias de esta sprint 1. La organización del trabajo permitió avanzar de manera adecuada en las funcionalidades principales de gestión de pedidos.

Además, se mantuvo una buena comunicación entre los integrantes y se logró resolver los problemas que surgieron durante el desarrollo, permitiendo cumplir con la fecha de entrega acordada.

En algunos momentos, el equipo estuvo justo con el tiempo disponible, especialmente al desarrollar y probar las funcionalidades. Esto redujo el margen para realizar ajustes adicionales y revisar algunos errores menores de la aplicación.

Por lo mismo, tendremos algo más de tiempo para probar funcionalidades y evitar errores, además de corregir los pequeños errores que tiene la app.

## Conclusión de la retrospectiva

Como equipo, consideramos que el desarrollo de este primer sprint fue positivo. Aunque en algunos momentos estuvimos ajustados con los tiempos, logramos completar todas las historias comprometidas y entregar el trabajo en la fecha estableci

Daily:

## Sprint 1 — Gestión de pedidos (HU01–HU06)

### Semana 1

Lunes — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Avancé en la creación de la aplicación de escritorio para gestionar los pedidos.

- Hans Max Moerbeck: Apoyé en la estructura inicial de la aplicación y en la organización de sus funcionalidades.

Martes — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Avancé en la recepción de pedidos en tiempo real desde la aplicación.

- Hans Max Moerbeck: Trabajé en la visualización de los productos, cantidades, precios y mesa de cada pedido.

Miércoles — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Desarrollé la cola de pedidos para organizarlos según su llegada.

- Hans Max Moerbeck: Apoyé en la organización de la cola y revisé la visualización de los pedidos recibidos.

Jueves — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Avancé en la funcionalidad para cambiar el estado de los pedidos.

- Hans Max Moerbeck: Implementé y revisé los estados de los pedidos, como en cola, en preparación, listo y finalizado.

Viernes — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Completé parte de la funcionalidad para modificar productos y cantidades de un pedido.

- Hans Max Moerbeck: Revisé los cambios realizados en los pedidos y corregí errores detectados durante las pruebas.

Sábado — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Continué trabajando en la modificación de pedidos y en la actualización de sus totales.

- Hans Max Moerbeck: Avancé en la funcionalidad para anular pedidos ingresados incorrectamente.

Domingo — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Revisé el funcionamiento de la recepción y visualización de pedidos.

- Hans Max Moerbeck: Probé las funcionalidades desarrolladas durante la semana y corregí algunos errores menores.

### Semana 2

Lunes — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Continué ajustando la modificación de pedidos y la actualización de los totales.

- Hans Max Moerbeck: Revisé la anulación de pedidos y su eliminación de la cola de pendientes.

Martes — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Terminé los ajustes de la recepción y visualización de pedidos.

- Hans Max Moerbeck: Finalicé las funcionalidades para modificar y anular pedidos.

Miércoles — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Realicé pruebas de la cola de pedidos y del cambio de estados.

- Hans Max Moerbeck: Probé las funcionalidades de modificación y anulación, corrigiendo errores encontrados.

Jueves — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Corregí errores menores en la aplicación y revisé la información de los pedidos.

- Hans Max Moerbeck: Verifiqué que los estados y las modificaciones de los pedidos funcionaran correctamente.

Viernes — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Integré los últimos ajustes de la gestión de pedidos.

- Hans Max Moerbeck: Realicé pruebas generales para comprobar el funcionamiento de las historias HU01–HU06.

Sábado — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Revisé las funcionalidades terminadas y corregí detalles pendientes.

- Hans Max Moerbeck: Apoyé en las pruebas finales y comprobé que los pedidos se gestionaran correctamente.

Domingo — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Finalicé la revisión de las historias de usuario de la primera sprint.

- Hans Max Moerbeck: Verifiqué la entrega de las funcionalidades y ayudé a preparar la revisión de la sprint.