Ignacio chamorro, Hans max-moerbeck

Roles: Scrum master (Ignacio), Product owner (Hans), Programador (Ambos)

Metodología: Agile - Kanban (Juntas semanales)

Epicas (8):

- Gestión de pedidos app con conexión web (.exe)

- Pedidos vista cliente

- Productos CRUD

- Catálogo

- Administración de cuentas

- Interfaz

- Gestion Mesas QR

- Recibo, historial y Impresion

Historias usuario: (560 esfuerzo total) , 140 esfuerzo por sprint de media

27 historias de usuario:

| # | ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad | Esfuerzo | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU01 | Gestión de pedidos app web | (incluye CRUD) Como vendedor, quiero recibir los pedidos en la aplicación web para comenzar a prepararlos. | Máxima (1) | 40 | El pedido aparece en la aplicación sin recargar manualmente. Se muestran productos, cantidades, total y mesa. |
| 2 | HU02 | Gestión de pedidos app web | (incluye CRUD) Como vendedor, quiero visualizar la información de cada pedido para conocer sus productos, cantidades y mesa. | Máxima (2) | 20 | Se muestra número de pedido, mesa, productos, cantidades, precios, total y estado. |
| 3 | HU03 | Gestión de pedidos app web | (incluye CRUD) Como vendedor, quiero visualizar los pedidos ordenados en una cola para saber cuál debo preparar. | Máxima (3) | 25 | Los pedidos nuevos aparecen en una cola y se ordenan según su llegada. |
| 4 | HU04 | Gestión de pedidos app web | (incluye CRUD) Como vendedor, quiero cambiar el estado de un pedido para indicar si está en preparación, listo o finalizado. | Máxima (4) | 20 | El vendedor puede cambiar el estado. Se muestran los estados En cola, En preparación, Listo y Finalizado. |
| 5 | HU05 | Gestión de pedidos app web | Como vendedor, quiero modificar un pedido para corregir errores en sus productos o cantidades. | Máxima (5) | 30 | El vendedor puede agregar, eliminar o modificar productos y cantidades. El total se actualiza. |
| 6 | HU06 | Gestión de pedidos app web | Como vendedor, quiero anular un pedido para eliminar pedidos ingresados incorrectamente. | Máxima (6) | 15 | Puede anular un pedido. Este queda identificado como anulado y deja de aparecer como pendiente. |
| 7 | HU07 | Productos CRUD página | Como vendedor, quiero registrar nuevos productos para incorporarlos al catálogo. | Alta (7) | 25 | Puede ingresar nombre, descripción, precio e imagen. Al guardar, el producto queda registrado. |
| 8 | HU08 | Productos CRUD página | Como vendedor, quiero modificar los productos para mantener actualizados sus datos, precios e imágenes. | Alta (8) | 25 | Puede modificar los datos de un producto y los cambios quedan guardados y visibles en el catálogo. |
| 9 | HU09 | Productos CRUD página | Como vendedor, quiero visualizar los productos registrados para administrar el catálogo. | Alta (9) | 20 | Se muestra un listado de los productos registrados con sus principales datos y disponibilidad. |
| 10 | HU10 | Productos CRUD página | Como vendedor, quiero eliminar productos para retirarlos del catálogo cuando ya no estén disponibles. | Alta (10) | 25 | Puede eliminar un producto. Se solicita confirmación y este deja de estar disponible en el catálogo. |
| 11 | HU11 | Productos CRUD página | Como vendedor, quiero activar o desactivar productos para controlar su disponibilidad sin eliminarlos. | Alta (11) | 20 | Puede cambiar la disponibilidad de un producto. Los productos desactivados no pueden ser agregados a nuevos pedidos. |
| 12 | HU12 | Catálogo | Como cliente, quiero visualizar el catálogo de productos para conocer los productos disponibles y sus precios. | Media Alta (12) | 15 | Se muestran productos disponibles con nombre, imagen y precio. Los productos desactivados no aparecen disponibles. |
| 13 | HU13 | Catálogo | Como cliente, quiero ver el detalle de un producto para conocer su nombre, descripción, precio e imagen. | Media alta (13) | 15 | Al seleccionar un producto se muestran nombre, descripción, imagen y precio. |
| 14 | HU14 | Pedidos vista cliente | Como cliente, quiero seleccionar productos y cantidades para realizar mi pedido. | Media Alta (14) | 25 | El cliente puede seleccionar productos y cantidades. El total se actualiza según lo seleccionado. |
| 15 | HU15 | Pedidos vista cliente | Como cliente, quiero enviar mi pedido indicando mi número de mesa para que la cafetería pueda identificarlo. | Media Alta (15) | 30 | El pedido debe indicar una mesa del 1 al 6. Al confirmarlo, queda asociado a la mesa seleccionada. |
| 16 | HU16 | Pedidos vista cliente | Como cliente, quiero revisar mi pedido antes de enviarlo para verificar los productos y cantidades seleccionadas. | Media Alta (16) | 20 | Se muestra un resumen con productos, cantidades, precios y total. Se pueden modificar o eliminar productos antes de confirmar. |
| 17 | HU17 | Pedidos vista cliente | Como cliente, quiero acceder al catálogo mediante un código QR ubicado en mi mesa para realizar mi pedido desde mi celular. | Media Alta (17) | 20 | Cada mesa posee un QR. Al escanearlo, se accede al catálogo y la mesa queda identificada. |
| 18 | HU18 | Recibo, historial y impresion | Como vendedor, quiero generar un recibo del pedido para contar con un comprobante de la compra. | Media alta (18) | 20 | Se puede generar un recibo con número de pedido, mesa, productos, cantidades, precios, total, fecha y hora. |
| 19 | HU19 | Recibo, historial y Impresión | Como vendedor, quiero imprimir el recibo del pedido para utilizarlo durante la preparación y entrega. | Media Alta (19) | 30 | El recibo puede enviarse a la impresora y se genera en un formato legible con la información del pedido. |
| 20 | HU20 | Recibo, Historial y impresion | Como vendedor, quiero consultar el registro de pedidos realizados para revisar pedidos anteriores. | Media Alta (20) | 20 | Se puede acceder al historial y visualizar fecha, hora, mesa, productos, total y estado de cada pedido. |
| 21 | HU21 | Gestion Mesas QR | Como vendedor, quiero generar o visualizar los códigos QR de prueba de las mesas para facilitar el acceso de los clientes al catálogo. | Media (21) | 15 | Puede visualizar el QR de cada mesa y cada código dirige al catálogo identificando correctamente la mesa. |
| 22 | HU22 | Gestion Mesas QR | Como vendedor, quiero gestionar las mesas disponibles del 1 al 6 para identificar correctamente el origen de cada pedido. | Media (22) | 15 | Se muestran las 6 mesas numeradas del 1 al 6 y cada pedido queda asociado a una de ellas. |
| 23 | HU23 | Administración de cuentas | Como vendedor quiero iniciar en el menú de admin de la página correctamente para usar el CRUD de productos. | Media (23) | 20 | Pide las credenciales necesarias para poder iniciar sesión en la cuenta admin. |
| 24 | HU24 | Administración cuenta | Como vendedor, quiero iniciar sesión en la aplicación de gestión para acceder de forma segura a los pedidos y productos. | Media (24) | 20 | El vendedor puede ingresar con credenciales válidas. Las credenciales incorrectas impiden el acceso. |
| 25 | HU25 | Interfaz | Como cliente, quiero visualizar en la interfaz información de la cafetería para conocer su ubicación, horarios y datos de contacto. | Baja (25) | 10 | Se muestran nombre, ubicación, horarios y datos de contacto desde la página principal. |
| 26 | HU26 | Interfaz | Como vendedor, quiero una interfaz bonita que me permita gestionar rápidamente los pedidos y productos. | Baja (26) | 10 | Los pedidos y estados se distinguen claramente y las principales acciones de gestión son accesibles. |
| 27 | HU27 | Interfaz | Como cliente, quiero utilizar la página con linda interfaz desde mi celular para realizar mi pedido de forma cómoda. | Baja (27) | 10 | La página se adapta a dispositivos móviles y permite navegar, seleccionar productos y realizar pedidos correctamente. |