# Sistema de Gestión de Pedidos para Cafetería

## Documento de Visión

Versión 1.0

### Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/10/2026 | 1.0 | Creación del Documento de Visión del proyecto. | Equipo de desarrollo |

# 1. REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO

## 1.1. Antecedentes

Actualmente, la cafetería cuenta con un solo trabajador encargado de atender a los clientes y gestionar los pedidos. Esta situación puede generar una sobrecarga de trabajo, demoras en la atención y dificultades para organizar los pedidos, especialmente cuando aumenta la demanda.

Para solucionar esta problemática, se propone desarrollar un sistema compuesto por una página web para los clientes y una aplicación de escritorio para el vendedor. La página web permitirá consultar el catálogo y realizar pedidos mediante un código QR ubicado en las mesas. Por su parte, la aplicación de escritorio permitirá administrar y organizar los pedidos recibidos, además de imprimir sus respectivos recibos.

El proyecto se desarrolla mediante una metodología ágil basada en Kanban, organizada en cuatro sprints de aproximadamente dos semanas cada uno.

## 1.2. Oportunidad de negocio

Existe la oportunidad de mejorar el funcionamiento de la cafetería mediante la digitalización del proceso de toma y gestión de pedidos. La solución permitirá reducir tareas manuales, facilitar la organización de los pedidos y mejorar la experiencia tanto del cliente como del trabajador.

Asimismo, el proyecto representa una oportunidad para que el equipo de desarrollo adquiera experiencia profesional, fortalezca su reputación y genere ingresos mediante la implementación de una solución tecnológica útil para el negocio.

## 1.3. Objetivos del negocio

- OB-1: Desarrollar una página web que permita a los clientes consultar el catálogo y realizar pedidos mediante un código QR.

- OB-2: Implementar una aplicación de escritorio que permita al vendedor visualizar, modificar, anular y organizar los pedidos recibidos.

- OB-3: Facilitar la administración de los productos mediante operaciones de creación, consulta, modificación y eliminación, además de la activación y desactivación de productos.

- OB-4: Integrar la impresión de recibos de pedidos mediante una impresora compatible.

- OB-5: Reducir la carga de trabajo del vendedor y agilizar el proceso de atención.

- OB-6: Completar las 27 historias de usuario definidas, considerando un esfuerzo total estimado de 560 puntos.

- OB-7: Obtener experiencia práctica en desarrollo de software y generar oportunidades de reputación e ingresos para el equipo.

## 1.4. Métricas de éxito

| Código | Indicador | Meta |
| --- | --- | --- |
| ME-1 | Historias de usuario completadas | Completar las 27 historias de usuario planificadas. |
| ME-2 | Esfuerzo de desarrollo | Completar los 560 puntos de esfuerzo estimados. |
| ME-3 | Gestión de pedidos | Permitir recibir, consultar, modificar, anular y organizar los pedidos desde la aplicación de escritorio. |
| ME-4 | Catálogo web | Permitir consultar los productos disponibles y realizar pedidos desde la página web. |
| ME-5 | Impresión de recibos | Conseguir la impresión correcta de los recibos mediante una impresora compatible. |
| ME-6 | Facilidad de uso | Permitir que el trabajador utilice las funciones principales del sistema con una capacitación mínima. |
| ME-7 | Mejora de la atención | Reducir el tiempo promedio de gestión de pedidos respecto del proceso actual, mediante pruebas comparativas. |

Las métricas relacionadas con tiempos de atención se evaluarán durante las pruebas, ya que todavía no se dispone de una medición inicial ni de resultados definitivos.

## 1.5. Declaración de la visión

Para: Una cafetería que necesita mejorar la atención de sus clientes y la organización de sus pedidos, especialmente debido a que cuenta con un solo trabajador.

Quienes: Son clientes que desean realizar pedidos de manera sencilla y un vendedor que necesita administrar eficientemente los pedidos y productos de la cafetería.

El nombre del producto: Sistema de Gestión de Pedidos para Cafetería.

Que: Es una solución tecnológica compuesta por una página web accesible mediante códigos QR y una aplicación de escritorio para la gestión de pedidos, administración de productos e impresión de recibos.

No como: El proceso tradicional de tomar y organizar pedidos manualmente, que puede aumentar la carga de trabajo del vendedor y dificultar el seguimiento de los pedidos.

Nuestro producto: Permitirá digitalizar la toma de pedidos, facilitar su organización y administración, mejorar la experiencia de los clientes y optimizar el tiempo de trabajo del vendedor.

## 1.6. Riesgos del negocio

| Código | Riesgo | Probabilidad (0-1) | Impacto (1-10) | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RN-1 | Retrasos en el desarrollo que impidan completar todas las historias de usuario dentro del plazo establecido. | 0,5 | 8 | Priorizar las funcionalidades esenciales, revisar el avance de cada sprint y ajustar el alcance cuando sea necesario. |
| RN-2 | Problemas de conexión o comunicación entre la página web y la aplicación de escritorio. | 0,4 | 9 | Realizar pruebas de integración y validar el intercambio de información durante el desarrollo. |
| RN-3 | Fallos de impresión o incompatibilidad con la impresora utilizada por la cafetería. | 0,4 | 7 | Verificar la compatibilidad del dispositivo y realizar pruebas de impresión antes de la implementación. |
| RN-4 | Errores en la información de los pedidos o pérdida de datos. | 0,3 | 9 | Implementar validaciones, controles de acceso y mecanismos adecuados de almacenamiento y respaldo. |
| RN-5 | Dificultades de adaptación del trabajador al nuevo sistema. | 0,4 | 6 | Diseñar interfaces sencillas y proporcionar instrucciones de uso y capacitación básica. |
| RN-6 | Cambios en los requerimientos durante el desarrollo. | 0,5 | 7 | Mantener actualizado el Product Backlog y evaluar los cambios según su prioridad e impacto. |

## 1.7. Supuestos y dependencias del negocio

- La cafetería dispondrá de conexión a Internet para utilizar las funciones web que dependan de ella.

- Los clientes tendrán acceso a un dispositivo móvil capaz de escanear códigos QR y navegar por la página web.

- El vendedor dispondrá de un computador compatible con la aplicación de escritorio.

- La cafetería proporcionará una impresora compatible para la emisión de recibos.

- El negocio facilitará la información necesaria sobre productos, precios y disponibilidad.

- El propietario o administrador será responsable de mantener actualizada la información de los productos.

- La implementación dependerá de la disponibilidad de los equipos y de la colaboración del personal de la cafetería.

- El sistema deberá respetar las normas aplicables sobre protección de datos personales y seguridad de la información.

- Las tecnologías definitivas, la base de datos y los mecanismos de comunicación entre componentes dependerán de las decisiones técnicas adoptadas durante el desarrollo.

# 2. ALCANCE Y LIMITACIONES

## 2.1. Características principales

- CP-1: Catálogo web. Visualización de los productos, precios e información relevante de la cafetería.

- CP-2: Acceso mediante QR. Acceso a la página web a través de códigos QR ubicados en las mesas.

- CP-3: Creación de pedidos. Selección de productos y envío de pedidos desde la página web.

- CP-4: Administración de productos. Operaciones de creación, consulta, modificación y eliminación de productos, además de la posibilidad de activarlos o desactivarlos.

- CP-5: Autenticación administrativa. Acceso del vendedor o administrador a las funciones de gestión mediante una cuenta autorizada.

- CP-6: Visualización de pedidos. Consulta de los detalles de los pedidos recibidos en la aplicación de escritorio.

- CP-7: Gestión de pedidos. Modificación, anulación y organización de los pedidos.

- CP-8: Cola de pedidos. Visualización y administración del orden de atención de los pedidos.

- CP-9: Impresión de recibos. Generación de recibos impresos con la información correspondiente a cada pedido.

- CP-10: Integración entre componentes. Comunicación entre la página web y la aplicación de escritorio para transmitir y gestionar los pedidos.

## 2.2. Alcance de una versión inicial y subsiguientes versiones

| Característica | Versión 1 | Versión 2 | Versión N |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-1: Catálogo web | Visualización de productos, precios e información básica. | Mejoras de presentación y navegación. | Personalización avanzada del catálogo. |
| CP-2: Acceso mediante QR | Acceso a la página web mediante códigos QR. | Mejoras en la gestión de los códigos QR. | Ampliación de opciones de acceso, según las necesidades del negocio. |
| CP-3: Creación de pedidos | Selección de productos y envío de pedidos. | Mejoras en la experiencia de creación y seguimiento. | Funcionalidades adicionales según las necesidades detectadas. |
| CP-4: Administración de productos | Gestión CRUD y activación o desactivación de productos. | Mejoras en la administración del catálogo. | Funciones administrativas adicionales. |
| CP-5: Autenticación | Acceso autorizado a las funciones administrativas. | Mejoras de seguridad y administración de cuentas. | Gestión ampliada de usuarios y permisos. |
| CP-6: Visualización de pedidos | Consulta de los detalles de cada pedido. | Mejoras en la presentación y búsqueda de pedidos. | Herramientas de consulta avanzada. |
| CP-7: Gestión de pedidos | Modificación y anulación de pedidos. | Mejoras en los procesos de gestión. | Funcionalidades adicionales según la operación de la cafetería. |
| CP-8: Cola de pedidos | Visualización y organización de la cola. | Mejoras en la priorización y seguimiento. | Automatizaciones adicionales. |
| CP-9: Impresión de recibos | Impresión de recibos mediante una impresora compatible. | Mejoras en el formato y la configuración de impresión. | Compatibilidad ampliada con otros dispositivos. |
| CP-10: Integración | Comunicación entre la web y la aplicación de escritorio. | Mejoras en la estabilidad y supervisión de la comunicación. | Integraciones con otros sistemas, si son necesarias. |

La versión 1 corresponde al alcance inicial previsto para el proyecto. Las funcionalidades de las versiones posteriores son posibilidades de evolución y no compromisos de desarrollo actuales. Su implementación dependerá de las necesidades del negocio, los recursos disponibles y la evaluación de la primera versión.

## 2.3. Limitaciones y exclusiones

- El sistema está diseñado inicialmente para una única cafetería.

- La solución contempla una página web para los clientes y una aplicación de escritorio para el vendedor.

- La aplicación de escritorio dependerá de un computador compatible y de los recursos necesarios para su ejecución.

- La impresión de recibos dependerá de la disponibilidad y compatibilidad de la impresora.

- El acceso web y la comunicación entre componentes dependerán de la infraestructura y conectividad disponibles.

- No se contempla inicialmente la integración con plataformas de reparto externas.

- No se contempla inicialmente la gestión de múltiples sucursales.

- No se consideran inicialmente sistemas de fidelización, acumulación de puntos ni campañas de marketing automatizadas.

- No se incluyen pasarelas de pago en línea, salvo que se incorporen expresamente a los requerimientos.

- Las funcionalidades adicionales no incluidas en las historias de usuario aprobadas quedarán fuera del alcance inicial.

# 3. CONTEXTO DE NEGOCIO

## 3.1. Perfiles de los interesados (stakeholders)

| Interesado | Valor / Beneficio | Actitud | Principal interés | Restricciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ignacio Chamorro — Scrum Master | Facilitar la coordinación y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | Positiva | Organizar el trabajo, apoyar al equipo y facilitar la entrega de los sprints. | Tiempo disponible y cumplimiento de los plazos académicos o acordados. |
| Hans Max-Moerbeck — Product Owner | Asegurar que el producto aporte valor al negocio. | Positiva | Priorizar las historias de usuario y mantener claros los requerimientos. | Alcance definido, prioridades y recursos disponibles. |
| Equipo de desarrollo | Adquirir experiencia práctica y desarrollar una solución funcional. | Positiva | Implementar las funcionalidades, realizar pruebas y entregar el producto. | Tiempo, esfuerzo estimado, conocimientos técnicos y herramientas disponibles. |
| Propietario o responsable de la cafetería | Mejorar la operación del negocio y la atención al cliente. | Por confirmar | Contar con una solución útil, confiable y fácil de mantener. | Presupuesto, equipamiento y necesidades operativas. |
| Vendedor de la cafetería | Simplificar la gestión diaria de pedidos y productos. | Por confirmar | Visualizar, organizar, modificar y atender pedidos de manera eficiente. | Disponibilidad de tiempo para utilizar el sistema y compatibilidad del equipo. |
| Clientes de la cafetería | Consultar el catálogo y realizar pedidos de manera sencilla. | Por confirmar | Acceder fácilmente a los productos y enviar pedidos sin complicaciones. | Disponibilidad de un dispositivo móvil y acceso a Internet. |

Nota: Las actitudes de la cafetería, del vendedor y de los clientes deberán confirmarse con los interesados. No se presupone que hayan aprobado formalmente la solución.

## 3.2. Prioridades del proyecto

| Dimensión | Restricción | Driver | Grado de libertad | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Características / Funcionalidades | Las funciones esenciales deben satisfacer las historias de usuario definidas para la primera versión. | Entregar una solución funcional para la gestión de pedidos. | Medio | Se pueden priorizar o posponer funciones secundarias, pero deben mantenerse las funciones esenciales. |
| Calidad | El sistema debe ser funcional, estable, seguro y fácil de utilizar. | Evitar errores en los pedidos y facilitar el trabajo del vendedor. | Bajo | Los errores en la gestión de pedidos pueden afectar directamente la atención de los clientes. |
| Cronograma | El proyecto contempla cuatro sprints de aproximadamente dos semanas cada uno. | Completar el alcance acordado dentro del plazo previsto. | Bajo | Los plazos organizan las entregas y permiten controlar el avance. |
| Costo | El desarrollo debe ajustarse a los recursos económicos disponibles. | Mantener la viabilidad económica del proyecto. | Medio | Se priorizarán herramientas y tecnologías adecuadas a los recursos del equipo. |
| Personal | El proyecto será realizado por el equipo disponible, con roles definidos para Scrum Master y Product Owner. | Aprovechar los conocimientos y el tiempo de los integrantes. | Bajo | No se presupone la incorporación de nuevos integrantes. |
| Tecnologías | Las tecnologías deben permitir desarrollar e integrar la web y la aplicación de escritorio. | Garantizar la comunicación, compatibilidad y mantenibilidad del sistema. | Medio | Las herramientas específicas podrán ajustarse según las necesidades técnicas. |

## 3.3. Consideraciones de implantación

La implementación del sistema deberá realizarse de manera planificada para evitar interrupciones innecesarias en las actividades de la cafetería.

Se consideran las siguientes acciones:

- Preparación de la infraestructura: verificar que el computador del vendedor cumpla los requisitos para ejecutar la aplicación de escritorio y que la impresora sea compatible.

- Configuración del sistema: instalar y configurar la aplicación, preparar la página web y establecer la comunicación necesaria entre ambos componentes.

- Carga inicial de datos: registrar los productos, precios e información relevante proporcionada por la cafetería.

- Generación de códigos QR: crear y ubicar los códigos QR en las mesas para facilitar el acceso de los clientes al catálogo web.

- Pruebas funcionales: comprobar la creación, recepción, modificación y anulación de pedidos, la organización de la cola y la impresión de recibos.

- Capacitación del vendedor: explicar el uso de las funciones principales, incluyendo la gestión de pedidos y productos, para facilitar la adaptación al sistema.

- Respaldos y seguridad: establecer mecanismos apropiados de respaldo de datos, control de acceso y recuperación ante errores, según la arquitectura implementada.

- Puesta en marcha: realizar una prueba inicial en condiciones reales o controladas antes de utilizar el sistema como herramienta principal de gestión.

- Evaluación y mejora: recopilar observaciones del vendedor y, cuando sea posible, de los clientes, para identificar oportunidades de mejora en futuras versiones.

La implantación dependerá de la disponibilidad del personal, los equipos, la impresora y la infraestructura tecnológica necesaria. Se recomienda mantener un procedimiento alternativo para registrar pedidos manualmente en caso de interrupciones del sistema.