}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Ignacio Chamorro y hans maxmoerbeck |
| --- | --- |
| Rut | 21748522-3 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Desarrollo web Fiorella |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo web, Desarrollo backend, Desarrollo frontend, Base de datos, Gestión de proyectos. Gestión ágil de proyectos, Calidad de software. |
| Competencias | Desarrollo web, Desarrollo backend, Desarrollo frontend, Base de datos, Gestión de proyectos. Gestión ágil de proyectos, Calidad de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Todo proyecto, ya sea una innovación, producto, servicio, etc., pretende dar respuesta a una situación o problemática. Señala qué problema busca solucionar tu proyecto y la relevancia que tiene para el campo laboral de tu carrera. También menciona el contexto en que esta problemática se sitúa (lugar, a quienes impactaría, etc.). Es importante que esta problemática sea relevante en el contexto de la profesión, siendo su resolución un aporte real o simulado a la organización u entorno en el que se sitúa. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son: - ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). - ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? R: Porque creemos que es una idea interesante para empezar y además ganar algo de dinero con ello, además las cafeterías son visibles y son un buen punto para empezar. R: En Chile, cerca de la plaza Maipú en la comuna de Maipú, ciudad de Santiago, en una cafetería que necesita una página web, es una cafetería y heladería que está empezando hace poco. R: Afecta al dueño y directamente a las ventas y los clientes de esta heladería. R: Un valor monetario y más conocimiento de nosotros y nuestras páginas web. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Señala qué se espera lograr con el proyecto (objetivo) y describe brevemente en qué consistiría, cómo planeas abordar la problemática presentada en el apartado anterior. R: El objetivo es obtener ganancias y obtener renombre y conocimiento de nosotros, este se obtendrá a base de ir haciendo y vendiendo páginas web, en este caso empezaremos con la cafetería. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Justifica cómo se relaciona tu Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera y, en particular, con las competencias del perfil de egreso que seleccionaste anteriormente. ¿De qué manera se relaciona el Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera? ¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar? R: Se relaciona porque queríamos una página web de algún tema, en este caso una cafetería, además nos ayudará mucho a ganar experiencia y dinero, son necesarias ya que nos darán todas las herramientas necesarias para poder hacer esta página web de buena manera. |
| Relación con los intereses profesionales | Señala cómo se relaciona el Proyecto APT que propones con tus intereses profesionales. ¿Cuáles son tus intereses profesionales? ¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT? Realizar este Proyecto APT, ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional? R: los intereses son crear alguna solución de página web sobre algún tema, en este caso de una página web de cafetería, se ven todos los aspectos ya que la página web es algo que nos gusta hacer , y nos ayudará a ganar experiencia y volvernos mejores profesionales en el área. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: - Duración del semestre - Horas asignadas a la asignatura - Materiales requeridos - Factores externos que facilitan su desarrollo - Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos R: creeo que es factible porque en estos 3 meses o por ahi es factible hacer una página web, las horas no son tantas pero trabajando en casa deberíamos poder hacerlo, no requiere mucho materiales además del computador y internet, la cafeteria es algo muy usado y que es muy visible, podría haber competencia pero en si el proyecto es factible. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Describe el o los objetivos generales de tu trabajo. Estos representan las grandes metas del proyecto que realizarás, de manera que te servirán de guía para que, una vez finalizado todo el proceso, puedas contrastar el resultado con lo planificado y así ver en qué medida fue posible cumplirlo. R: El objetivo general es generar algo de dinero, y que ganemos experiencia con ello. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Describe los objetivos específicos del proyecto. Estos permiten aterrizar el trabajo y trazar procedimientos concretos a seguir. Se desprenden del objetivo general. R: que ganemos dinero, no es necesario mucho pero que tenga algo de ganancia este proyecto. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo. Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo. R: Se utilizará una metodología ágil llamada scrumban que es una mezcla de scrum y kanban, para poder ir avanzando continuamente y entregando avances poco a poco pero sin parar de hacerlo, cada uno tendrá sus tareas y las dividiremos equitativamente, ambos tenemos conocimientos parecidos así que ninguno haga algo solo especificamente, será dividido para ambos con alguna que otra tarea específica para uno. Hans Max Moerbeck: Desarrollo web, frontend, backend, base de datos, ver y hablar con el cliente Ignacio Chamorro: Desarrollo web, backend, frontend, base de datos, Gestión de proyectos

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |
| Avance | Sprint backlog y Scrumboard | El conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para el Sprint, junto con un plan para entregar el Incremento del Producto. El Scrumboard visualiza este trabajo. | Se usa para ver los requerimientos generales del proyecto |
| Avance | Daily meeting (semanal en nuestro caso con el cliente) | Una reunión corta diaria para que el equipo de desarrollo sincronice actividades y cree un plan para las próximas 24 horas. | Se usa para estar avanzando continuamente y tener reuniones cortas. |
| Avance | Burndown Chart | Un gráfico que muestra la cantidad de trabajo pendiente en el backlog del Sprint. Se utiliza para seguir el progreso y predecir la finalización. | Para ver el progreso y poder predecir la finalización. |
| Final | Registro de impedimentos | Una lista visible de los obstáculos que impiden al equipo progresar, que el Scrum Master ayuda a eliminar. | Para poder ver los obstáculos que tiene o tendrá el proyecto. |
| Avance | Eventos clave (Review, retrospectiva) | Ceremonias de Sprint: la Review para inspeccionar el incremento y adaptar el Product Backlog, y la Retrospective para mejorar el proceso del equipo. | Son los eventos importantes de la metodología ágil. |
| Avance | Mapas y backlogs | Herramientas visuales como Mapas Mentales y Mapas de Actores, y el crucial Product Backlog Priorizado, que es la única fuente de requisitos. | Sirven para tener más visualmente mejor cosas del proyecto a hacer. |
| Final | Epicas y historias de usuario | Requisitos desglosados en unidades funcionales. Las historias de usuario describen una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final. | Son los requisitos y requerimientos además de la perspectiva del usuario. |
| Final | Modelos de datos y arquitecturas | Estos modelos no son un artefacto estático de una fase, sino que evolucionan continuamente. Se refinan en cada Sprint a medida que el equipo aprende más sobre el producto y la tecnología, adoptando un enfoque de diseño emergente. | Sirven para mostrar cómo avanza y se adapta el proyecto en si, mientras aprenden y mejoran. |
| Final | Impact Mapping y User story mapping | Técnicas de planificación visual para conectar las características del producto con los objetivos de negocio y organizar el flujo de trabajo del usuario. | Porque son las técnicas visuales para poder ver los objetivos y organizar el flujo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tareas. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestión de proyectos | Levantamiento de requerimientos (backlog) | Se recopilaron y analizaron las necesidades del cliente y los usuarios para definir las funcionalidades, objetivos y características que debía tener el sistema web. | Reuniones con el cliente, entrevistas, documentos de requisitos, historias de usuario, computador. | 2 semanas | Ignacio Chamorro + Hans Max Moerbeck | Se definirán las funcionalidades principales y el alcance del proyecto. |
| Gestión de proyectos / Gestión ágil de proyectos | Documentación sprints y historias de usuario | Diseñar e implementar la interfaz visual de la página web, incluyendo navegación, inicio, estructura general | Se elaboró la documentación necesaria del proyecto, incluyendo requisitos, funcionalidades | 2 semanas | Ignacio Chamorr - hans max moerbeck | Documentos compartidos, procesador de texto, herramientas de diagramación, computador. |
| Desarrollo web frontend | Desarrollo frontend | Se desarrolló la interfaz visual del sistema, creando las páginas, componentes e interacciones con las que los usuarios pueden utilizar la aplicación | HTML, CSS, JavaScript, framework o librerías utilizadas, Visual Studio Code, navegador web. | 2 semanas | Hans Max Moerbeck + ignacio chamorro |  |
| Desarrollo web backend | Desarrollo backend | Se desarrolló la lógica de negocio de la aplicación, permitiendo procesar información y establecer la comunicación entre el frontend y la base de datos. | Node.js, framework backend utilizado, Visual Studio Code, Postman, servidor local. | 2 semanas | Hans Max Moerbeck + Ignacio chamorro |  |
| Desarrollo web backend y frontend e integración entre ambas. | Integración frontend y backend | Se conectaron las interfaces del frontend con los servicios desarrollados en el backend, permitiendo el intercambio de información. | MySQL/PostgreSQL u otro gestor, herramienta de modelado, IDE | 2 semanas | Hans Max Moerbeck + Ignacio chamorro |  |
| Base de datos. | Creación de base de datos. | Se diseñó y creó la estructura de la base de datos, definiendo tablas, atributos, relaciones y restricciones necesarias para almacenar la información. | MySQL, MySQL Workbench, servidor de base de datos, computador. | 2 semanas | Hans Max Moerbeck + ignacio chamorro |  |
| Base de datos y desarollo backend | Conexión a base de datos | Se configuró la conexión entre el backend y la base de datos para permitir la consulta, almacenamiento, actualización y eliminación de información. | MySQL, Node.js, gestor o biblioteca de conexión a base de datos, variables de entorno. | 2 semanas | Hans Max Moerbeck + ignacio chamorro |  |
| Desarrollo backend y Desarrollo web | Creación y autenticación de usuarios | Desarrollo del registro, inicio de sesión y autenticación de usuarios dentro del sistema. | Node.js, API, MySQL, Postman, Visual Studio Code. | 2 semanas | Ignacio Chamorro + Hans Max Moerbeck |  |
| Desarrollo web Frontend | Creación de catálogo | Implementar la interfaz del catálogo para mostrar los productos de la cafetería, incluyendo nombre, descripción, precio e imagen. | HTML, CSS, JavaScript, imágenes de productos, API | 2 semanas | Ignacio Chamorro + han maxmoerbeck | El catálogo deberá obtener la información desde la base de datos. |
| Desarrollo web Backend | CRUD de productos | Implementar las operaciones de crear, consultar, modificar y eliminar productos del catálogo mediante el panel administrativo. | Backend, base de datos, API, frontend, IDE | 2 semanas | Ignacio Chamorro + hans max moerbeck | Los cambios realizados por el administrador deberán reflejarse en el catálogo. |
| Desarrollo web Backend | CRUD de usuarios | Implementar las operaciones de crear, consultar, modificar y eliminar usuarios dentro del sistema, según los permisos establecidos. | Backend, base de datos, API, IDE | 2 semanas | Hans Max Moerbeck | Se debe controlar el acceso a las operaciones administrativas. |
| Prueba y calidad de software | Pruebas de funcionalidad, corrección de errores y despliegue | Se realizan pruebas finales y se prepara el despliegue final del proyecto | Computador, herramientas de prueba o manuales | 3 semanas | Hans max-moerbeck + ignacio chamorro |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación necesaria |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación base de datos |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación catalogo |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conexion base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación autenticacion de usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación CRUD usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Creación CRUD de productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Integración backend y frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Pruebas de funcionalidad y corrección de errores , despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.