Sprint 2: Historias de la 7 a la 13 (7 historias)

(Enfocada en la página web)

Review:

Como cliente, considero que el resultado de esta segunda sprint es satisfactorio y que las funcionalidades implementadas representan un avance importante para el proyecto. La posibilidad de administrar los productos desde la página web facilitará la actualización del catálogo de la cafetería, mientras que la vista destinada a los clientes permite consultar de forma clara los productos disponibles y sus precios además de que ayuda más visibilidad

También consideró positivo que sea posible desactivar productos sin necesidad de eliminarlos, ya que esto facilita la gestión de su disponibilidad.

Al igual que en la sprint anterior, durante las pruebas se observaron algunos errores menores en la aplicación. Sin embargo, en términos generales, las funcionalidades presentadas cumplen con lo esperado y permiten continuar con el desarrollo del sistema. Se recomienda seguir mejorando la estabilidad de la aplicación y revisar estos detalles en las siguientes iteraciones.

En general, estoy conforme con el avance del proyecto, ya que se están cumpliendo los objetivos y las entregas se realizan dentro de los plazos establecidos, además de nuevamente cumplir con los criterios de aceptación de las historias de esta sprint, las cuales son:

Historia 7, Historia 8, Historia 9, Historia 10, Historia 11, Historia 12, Historia 13:

| # | ID | Epica | Historia de usuario | Prioridad | Esfuerzo | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | HU07 | Productos CRUD página | Como vendedor, quiero registrar nuevos productos para incorporarlos al catálogo. | Alta (7) | 25 | Puede ingresar nombre, descripción, precio e imagen. Al guardar, el producto queda registrado. |
| 8 | HU08 | Productos CRUD página | Como vendedor, quiero modificar los productos para mantener actualizados sus datos, precios e imágenes. | Alta (8) | 25 | Puede modificar los datos de un producto y los cambios quedan guardados y visibles en el catálogo. |
| 9 | HU09 | Productos CRUD página | Como vendedor, quiero visualizar los productos registrados para administrar el catálogo. | Alta (9) | 20 | Se muestra un listado de los productos registrados con sus principales datos y disponibilidad. |
| 10 | HU10 | Productos CRUD página | Como vendedor, quiero eliminar productos para retirarlos del catálogo cuando ya no estén disponibles. | Alta (10) | 25 | Puede eliminar un producto. Se solicita confirmación y este deja de estar disponible en el catálogo. |
| 11 | HU11 | Productos CRUD página | Como vendedor, quiero activar o desactivar productos para controlar su disponibilidad sin eliminarlos. | Alta (11) | 20 | Puede cambiar la disponibilidad de un producto. Los productos desactivados no pueden ser agregados a nuevos pedidos. |
| 12 | HU12 | Catálogo | Como cliente, quiero visualizar el catálogo de productos para conocer los productos disponibles y sus precios. | Media Alta (12) | 15 | Se muestran productos disponibles con nombre, imagen y precio. Los productos desactivados no aparecen disponibles. |
| 13 | HU13 | Catálogo | Como cliente, quiero ver el detalle de un producto para conocer su nombre, descripción, precio e imagen. | Media alta (13) | 15 | Al seleccionar un producto se muestran nombre, descripción, imagen y precio. |

Relacionadas a la creación y gestión de la página web.

Retrospectiva:

El equipo logró completar todas las historias de usuario correspondientes a la segunda sprint, cumpliendo con los objetivos definidos y entregando las funcionalidades dentro del plazo acordado nuevamente.

Se avanzó satisfactoriamente en la administración de productos y en la visualización del catálogo, ampliando las capacidades del sistema y manteniendo la continuidad del trabajo realizado durante la primera sprint.

También se mantuvo una buena coordinación entre los integrantes, lo que permitió distribuir las tareas y resolver los inconvenientes que aparecieron durante el desarrollo.

Aunque se cumplieron todos los objetivos, nuevamente hubo momentos en los que el tiempo disponible fue ajustado, especialmente al integrar y probar las distintas funcionalidades.

Además, se identificaron algunos errores menores que muestran la importancia de reforzar las pruebas funcionales y comprobar que las modificaciones realizadas en los productos se reflejan correctamente en el catálogo.

Por lo mismo deberemos mejorar aún más nuestra toma de tiempo y organización.

Conclusión de retrospectiva:

Como equipo, evaluamos positivamente el resultado de esta segunda sprint. Hemos mantenido un buen ritmo de desarrollo y cumplido con las historias de usuario planificadas, respetando nuevamente la fecha de entrega.

Si bien en algunos momentos trabajamos con tiempos ajustados y todavía existen aspectos menores por mejorar en la aplicación, consideramos que el proceso de desarrollo está funcionando correctamente. Para los siguientes sprints, nos enfocaremos en mejorar la planificación de las pruebas y la detección temprana de errores, manteniendo el nivel de cumplimiento alcanzado hasta ahora.

Daily:

## Sprint 2 — Administración de productos y catálogo (HU07–HU13)

### Semana 1

Lunes — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Avancé en la creación del CRUD de productos para registrar nuevos productos.

- Hans Max Moerbeck: Apoyé en la estructura del CRUD y en el ingreso de nombre, descripción y precio.

Martes — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Continué desarrollando el registro de productos y la incorporación de imágenes.

- Hans Max Moerbeck: Revisé el guardado de los productos y corregí errores en el registro.

Miércoles — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Avancé en la funcionalidad para modificar los datos de los productos.

- Hans Max Moerbeck: Trabajé en la actualización de precios, descripciones e imágenes.

Jueves — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Desarrollé el listado para visualizar los productos registrados.

- Hans Max Moerbeck: Apoyé en la presentación de los productos y sus datos principales.

Viernes — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Avancé en la funcionalidad para eliminar productos del catálogo.

- Hans Max Moerbeck: Implementé la confirmación de eliminación y revisé el comportamiento del catálogo.

Sábado — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Trabajé en la funcionalidad para activar y desactivar productos.

- Hans Max Moerbeck: Revisé la disponibilidad de los productos y su comportamiento en el catálogo.

Domingo — Semana 1

- Ignacio Chamorro: Revisé las funcionalidades de creación, modificación y eliminación de productos.

- Hans Max Moerbeck: Probé el listado y la disponibilidad de los productos, corrigiendo errores menores.

### Semana 2

Lunes — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Avancé en la visualización del catálogo desde la página del cliente.

- Hans Max Moerbeck: Trabajé en la presentación de los productos disponibles con sus nombres, imágenes y precios.

Martes — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Desarrollé la vista con el detalle de cada producto.

- Hans Max Moerbeck: Apoyé en la visualización de las descripciones, imágenes y precios de los productos.

Miércoles — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Revisé la conexión entre la administración de productos y el catálogo.

- Hans Max Moerbeck: Verifiqué que los cambios realizados en los productos se reflejaran correctamente.

Jueves — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Corregí errores menores en las funcionalidades del CRUD.

- Hans Max Moerbeck: Probé la activación, desactivación y eliminación de productos.

Viernes — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Finalizé los ajustes de la visualización del catálogo y sus productos.

- Hans Max Moerbeck: Revisé el detalle de los productos y comprobé que la información se mostrará correctamente.

Sábado — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Realicé pruebas generales de las historias HU07–HU13.

- Hans Max Moerbeck: Apoyé en las pruebas finales y corregí los errores detectados durante la revisión.

Domingo — Semana 2

- Ignacio Chamorro: Finalice la revisión de las historias de usuario de la segunda sprint.

- Hans Max Moerbeck: Verifiqué las funcionalidades entregadas y ayudé a preparar la revisión de la sprint.