Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Por el momento ya tenemos hecho la primera sprint, tenemos todo lo de esa sprint hecho, y tenemos ya parte de la segunda sprint hecha, llevamos alrededor de la mitad del proyecto por ahora. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general es generar algo de dinero y ganancias de ello, y que ganemos sobre todo experiencia y renombre con ello. |
| Metodología | Metodologia Agile kanban |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardar la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrar servicios y actualizar datos en tiempo real. | Actividad 01 · HU01 Recibir pedidos en la aplicación web, sin recargar manualmente, con productos, cantidades, total y mesa. | PC del vendedor; aplicación web; conexión de red; pedidos de prueba. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Verificar la recepción automática y la asociación con la mesa. | Completado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar vistas de consulta de información. | Actividad 02 · HU02 Visualizar el detalle de cada pedido: número, mesa, productos, cantidades, precios, total y estado. | Aplicación de gestión; datos de pedidos; vista de detalle. | 2 semanas | Ignacio Chamorro | Verificar que el detalle incluya todos los campos del pedido. | Completado | Sin ajustes informados |
| Implementar lógica de ordenamiento y flujo de pedidos. | Actividad 03 · HU03 Mostrar los pedidos nuevos en una cola ordenada según su llegada para organizar la preparación. | Registro de pedidos; marcas de tiempo; vista de cola. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Verificar el orden de llegada con varios pedidos consecutivos. | Completado | Sin ajustes informados |
| Gestionar estados y transiciones de procesos. | Actividad 04 · HU04 Cambiar y mostrar el estado del pedido: En cola, En preparación, Listo y Finalizado. | Aplicación de gestión; registro de estados; pedidos de prueba. | 2 semanas | Ignacio Chamorro | Verificar la persistencia y visualización de cada cambio de estado. | Completado | Sin ajustes informados |

Actividades 05 a 08 de 27

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar edición de datos y cálculos comerciales. | Actividad 05 · HU05 Modificar pedidos agregando, eliminando o cambiando productos y cantidades, con actualización del total. | Editor de pedidos; catálogo; reglas de cálculo; datos de prueba. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Verificar el recálculo del total al cambiar productos o cantidades. | Completado | Sin ajustes informados |
| Gestionar anulaciones y trazabilidad de registros. | Actividad 06 · HU06 Anular pedidos ingresados incorrectamente, identificándolos como anulados y retirándolos de pendientes. | Aplicación de gestión; registro de pedidos; estado de anulación. | 2 semanas | Ignacio Chamorro | Verificar que el pedido anulado deje de aparecer como pendiente. | Completado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar formularios y persistencia de productos. | Actividad 07 · HU07 Registrar productos con nombre, descripción, precio e imagen para incorporarlos al catálogo. | Formulario de alta; almacenamiento de productos e imágenes. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Verificar que los datos del producto queden guardados. | Completado | Sin ajustes informados |
| Implementar actualización de registros y contenidos. | Actividad 08 · HU08 Modificar datos, precios e imágenes de los productos y reflejar los cambios en el catálogo. | Editor de productos; catálogo; imágenes y datos de prueba. | 2 semanas | Ignacio Chamorro | Verificar que los cambios guardados sean visibles en el catálogo. | Completado | Sin ajustes informados |

Actividades 09 a 12 de 27

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar consultas y listados administrativos. | Actividad 09 · HU09 Visualizar un listado de productos registrados con sus principales datos y disponibilidad. | Registro de productos; vista de listado; datos de disponibilidad. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Verificar la correspondencia entre listado y productos registrados. | Completado | Sin ajustes informados |
| Implementar eliminación controlada de registros. | Actividad 10 · HU10 Eliminar productos con confirmación para retirarlos del catálogo cuando ya no estén disponibles. | Catálogo; acción de eliminación; diálogo de confirmación. | 2 semanas | Ignacio Chamorro | Verificar la confirmación y el retiro del producto del catálogo. | Completado | Sin ajustes informados |
| Gestionar disponibilidad y reglas de negocio. | Actividad 11 · HU11 Activar o desactivar productos sin eliminarlos, impidiendo agregar los desactivados a nuevos pedidos. | Registro de productos; control de disponibilidad; pedidos de prueba. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Verificar que un producto desactivado no pueda añadirse a un pedido nuevo. | Completado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar interfaces de consulta para clientes. | Actividad 12 · HU12 Mostrar al cliente el catálogo con nombre, imagen y precio de los productos disponibles. | Catálogo; datos e imágenes de productos; navegador. | 2 semanas | Ignacio Chamorro | Verificar que los productos desactivados no figuren como disponibles. | No iniciado | Sin ajustes informados |

Actividades 13 a 16 de 27

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseñar vistas de detalle y navegación de productos. | Actividad 13 · HU13 Mostrar el detalle del producto seleccionado: nombre, descripción, precio e imagen. | Ficha de producto; catálogo; navegador; imágenes. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Verificar que la ficha corresponda al producto seleccionado. | No iniciado | Sin ajustes informados |
| Implementar selección de productos y cálculo de totales. | Actividad 14 · HU14 Permitir al cliente seleccionar productos y cantidades, actualizando el total del pedido. | Catálogo; selector de cantidades; resumen del pedido. | 2 semanas | Ignacio Chamorro | Verificar el total para distintas combinaciones de productos y cantidades. | No iniciado | Sin ajustes informados |
| Validar datos e integrar el envío de pedidos. | Actividad 15 · HU15 Enviar el pedido del cliente indicando una mesa del 1 al 6 y conservar esa asociación al confirmarlo. | Formulario de pedido; registro de mesas; servicio de recepción. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Verificar el rango de mesas y la asociación del pedido confirmado. | No iniciado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar revisión y edición previa a la confirmación. | Actividad 16 · HU16 Mostrar un resumen antes del envío con productos, cantidades, precios y total; permitir modificar o eliminar productos. | Resumen del pedido; controles de edición; catálogo. | 2 semanas | Ignacio Chamorro | Verificar los cambios y el total antes de confirmar el envío. | No iniciado | Sin ajustes informados |

Actividades 17 a 20 de 27

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrar acceso móvil mediante códigos QR. | Actividad 17 · HU17 Acceder al catálogo desde el celular mediante el QR de la mesa, dejando identificada la mesa de origen. | Celular con cámara; códigos QR por mesa; catálogo web. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Verificar el acceso al catálogo y la identificación de cada mesa. | No iniciado | Sin ajustes informados |
| Generar comprobantes a partir de datos transaccionales. | Actividad 18 · HU18 Generar un recibo con número de pedido, mesa, productos, cantidades, precios, total, fecha y hora. | Datos del pedido; plantilla de recibo; fecha y hora. | 2 semanas | Ignacio Chamorro | Verificar la integridad de los datos y el total del comprobante. | No iniciado | Sin ajustes informados |
| Integrar impresión y diseñar salidas legibles. | Actividad 19 · HU19 Enviar el recibo del pedido a la impresora en un formato legible para preparación y entrega. | Recibo generado; PC del vendedor; impresora y papel. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Verificar la legibilidad y compatibilidad del formato de impresión. | No iniciado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar consultas históricas y trazabilidad. | Actividad 20 · HU20 Consultar el historial de pedidos con fecha, hora, mesa, productos, total y estado. | Registro histórico; vista de consulta; pedidos almacenados. | 2 semanas | Ignacio Chamorro | Verificar que se conserven y muestren los datos de pedidos anteriores. | No iniciado | Sin ajustes informados |

Actividades 21 a 24 de 27

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generar identificadores y enlaces mediante QR. | Actividad 21 · HU21 Generar o visualizar los códigos QR de prueba de cada mesa para acceder al catálogo con la mesa identificada. | Generador y visor QR; enlaces del catálogo; celular de prueba. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Verificar el destino y la mesa asociada a cada código QR. | No iniciado | Sin ajustes informados |
| Modelar entidades y relaciones entre mesas y pedidos. | Actividad 22 · HU22 Gestionar las seis mesas numeradas del 1 al 6 y asociar cada pedido a una de ellas. | Registro de mesas; panel de gestión; pedidos de prueba. | 2 semanas | Ignacio Chamorro | Verificar la numeración de las seis mesas y su relación con los pedidos. | No iniciado | Sin ajustes informados |
| Implementar autenticación y acceso administrativo web. | Actividad 23 · HU23 Iniciar sesión en el menú administrador de la página mediante credenciales para utilizar el CRUD de productos. | Página de administración; formulario de acceso; cuentas de prueba. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Verificar la solicitud de credenciales para acceder a la administración. | No iniciado | Sin ajustes informados |
| Validar credenciales y proteger el acceso a la aplicación. | Actividad 24 · HU24 Iniciar sesión en la aplicación de gestión con credenciales válidas y bloquear el acceso con credenciales incorrectas. | Aplicación de gestión; autenticación; credenciales de prueba. | 2 semanas | Ignacio Chamorro | Probar el acceso con credenciales válidas e incorrectas. | No iniciado | Sin ajustes informados |

Actividades 25 a 27 de 27

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizar y presentar información del negocio. | Actividad 25 · HU25 Mostrar en la página principal el nombre, ubicación, horarios y datos de contacto de la cafetería. | Página principal; datos de la cafetería; navegador. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Validar los datos de ubicación, horarios y contacto antes de publicarlos. | No iniciado | Sin ajustes informados |
| Diseñar interfaces administrativas usables. | Actividad 26 · HU26 Diseñar una interfaz clara y atractiva para gestionar pedidos y productos, distinguiendo pedidos, estados y acciones principales. | Vistas de gestión; componentes visuales; escenarios de uso. | 2 semanas | Ignacio Chamorro | Verificar la distinción de estados y el acceso a las acciones principales. | No iniciado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar interfaces adaptables a dispositivos móviles. | Actividad 27 · HU27 Adaptar la página a celulares para navegar, seleccionar productos y realizar pedidos de forma cómoda. | Diseño adaptable; navegador móvil; celulares o emuladores. | 2 semanas | Hans Max-Moerbeck | Verificar navegación, selección y envío de pedidos en pantallas móviles. | No iniciado | Sin ajustes informados |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. - Tenemos un buen trabajo en equipo que facilita bastante. - Ambos somos responsables a la hora de entregar lo que nos ayuda mucho. - Solemos juntar el grupo bastante y vemos constantemente al cliente por lo que podemos irnos adaptando. - Algo que dificulta es que solemos entregar casi justo a la fecha, siempre entregamos pero justo. - Hay algunos temas que no manejamos del todo y hay que investigar en ello. - Algo que dificulto un poco es que nuestro cliente es una PYME pues al principio no estaba claro con que quería.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Hemos hecho un cambio en mucha actividades para que se ajusten de mejor manera a nuestro proyecto, que consiste en una app web de escritorio para el vendedor para que le lleguen los pedidos, su cola, y pueda gestionarlos, y por otro lado la página web de los usuarios a la que entrará a base de un QR en su mesa, luego en la pagina veran el catálogo, seleccionan los productos y mandaran su pedido que llegará a la app web de escritorio, además el vendedor en la página web tendrá un usuario de Admin para el vendedor donde el podrá agregar productos, modificarlos y eliminarlos, tambien podra desde la app web de escritorio en un futuro.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Por el momento no estamos retrasados con ninguna.